成武县汶上集镇衔接推进区苏张庄、秦田庄污水管网建设工程项目

# 竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371723000202402000016

采   购   人：菏泽市生态环境局成武县分局

采购代理机构：山东北跃项目咨询有限公司

日        期： 二〇二四年三月

目  录

第一章 竞争性磋商公告 	2

第二章 供应商须知	6

第三章 竞争性磋商评审办法	23

第四章 合同条款及格式 	29

第五章 工程量清单	52

第六章 图纸 	53

第七章 技术标准和要求 	54

第八章 响应文件格式	55

第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 成武县汶上集镇衔接推进区苏张庄、秦田庄污水管网建设工程项目的潜在供应商应同时在中国山东政府采购网、菏泽市公共资源交易网（http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage//）、成武县人民政府网获取采购文件，并于2024年04月08日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SDGP371723000202402000016

2.项目名称：成武县汶上集镇衔接推进区苏张庄、秦田庄污水管网建设工程项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（万元）：345.336423

5.最高限价（万元）：345.336423

6.采购需求：成武县汶上集镇衔接推进区苏张庄、秦田庄污水管网建设，包含污水管道、污水处理站围栏等。

7.合同履行期限：30日历天

8.本项目不接受联合体投标。

二、 供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）《山东省节能环保产品政府采购评审办法》【鲁财库〔2007〕32号】、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》【财库[2014]68号】、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库[2017]141 号】等文件要求执行，本项目专门面向中小企业采购，投标人必须出具《中小企业声明函》；

3.本项目的特定资格要求：

（1）潜在供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应完成本项目的能力；

（2）拟派项目经理需具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B证），拟派注册建造师必须是在本单位注册的建造师且目前并未承担其它在建工程；且提供2023年8月以来任意3个月的社保证明。

（3）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或中国执行信息公开网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本项目投标；

（4）供应商需按照《关于实行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》（菏财采[2022]9号）规定提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函；

（5）本项目采用资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2024年03月22日09时00分至2024年03月28日17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：网上下载。

（1）菏泽市公共资源电子交易平台投标方式： 潜在供应商须在2024年03月28日17时00分前（北京时间）登录菏泽市公共资源交易网进行注册（网址：http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/）（注册、填写投标信息并免费下载采购文件，逾期未办理的无法参与本次采购活动。关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在该系统中发布。供应商自行查阅网站信息，或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知；

（2）本项目采用电子投标，须使用用于证明供应商身份的单位电子签名的实名认证证书和用于供应商编制电子投标文件的制作软件。申请办理实名认证证书的方式详见菏泽市公共资源交易网相关通知（http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage//bszn/010001/20200617/9908148d-f992-44b4-b846-fec195c90f52.html）。

（3）电子投标文件基本流程： 供应商需在提交（上传）响应文件前，办理CA证书，并使用该证书对通过“菏泽市公共资源投标文件制作工具（投标）”制作的电子响应文件进行签章，并按照供应商操作手册完成（供应商手册详见菏泽市公共资源交易网本公告下方附件）。技术支持：0530-5319003。

4.售价：0元/份

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年04月08日09时30分（北京时间）

2.地点：菏泽市公共资源电子交易平台(http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/)递交

五、开标

1.时间：2024年04月08日09时30分（北京时间）

2.地点：成武县公共资源交易中心，本项目实行不见面开标，供应商无需到达开标现场，可自行选择任意地点登录菏泽市公共资源电子交易平台(http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/)参加开标。供应商若解密失败或因自身原因无法解密的其责任自行承担。

友情提示：本项目第二轮（最终）报价在电子平台实现，具体操作流程详见电子平台操作手册。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜：

- 本项目实行不见面开标,采用专家远程异地评审的方式开展采购工作。

八、对本次招标提出询问， 请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：菏泽市生态环境局成武县分局

地址：菏泽市生态环境局成武县分局驻地

联系方式：岳主任   16653087988

2.采购代理机构信息

名称：山东北跃项目咨询有限公司

地址：菏泽市牡丹区八一路与太原路交叉路口福汉大厦

联系方式：祝先生  0530-5133875

3.项目联系方式

项目联系人：祝先生

电话：19506093881

发布日期：2024年03月21日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：菏泽市生态环境局成武县分局 地 址：菏泽市生态环境局成武县分局 联系人：岳主任 电 话：16653087988 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：山东北跃项目咨询有限公司 地址：菏泽市牡丹区八一路与太原路交叉路口福汉大厦 联系人：祝先生 电话：19506093881 |
| 3 | 项目名称 | 成武县汶上集镇衔接推进区苏张庄、秦田庄污水管网建设工程项目 |
| 4 | 建设地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 省财政衔接资金 |
| 6 | 采购范围 | 采购人提供有关资料包括的全部内容。 |
| 7 | 工期 | 30日历天 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家规范规定合格标准和采购人要求 |
| 9 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由供应商自行踏勘。 |
| 11 | 预备会 | 不举行 |
| 12 | 转包、分包 | 不允许转包和分包 |
| 13 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 14 | 构成竞争性磋商文 件的其他材料 | 对竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及说明。 与竞争性磋商公告同媒介发布。 |
| 15 | 构成响应文件的其 他材料 | 按照磋商小组要求递交的澄清、补充、修改及说明。 |
| 16 | 报价有效期 | 90日历天(从报价截止之日算起) |

| 17 | 供应商资格要求及 资质证明文件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）《山东省节能环保产品政府采购评审办法》【鲁财库〔2007〕32号】、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》【财库[2014]68号】、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库[2017]141号】等文件要求执行，本项目专门面向中小企业采购，投标人必须出具《中小企业声明函》； 3.本项目的特定资格要求： （1）潜在供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应完成本项 目的能力。 （2）拟派项目经理需具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B证），拟派注册建造师必须是在本单位注 册的建造师且目前并未承担其它在建工程；且提供2023年8月以来任意3个月的社保证明。 （3）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或中国执行信息公开网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本项目投标； （4）供应商需按照《关于实行政府采购供应商 资格信用承诺制的通知》（菏财采[2022]9号）规定 提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函； （5）本项目采用资格后审。 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 签字和盖章要求 | 按照竞争性磋商文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签署的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |

| 19 | 响应文件份数 | 经过加密的电子版响应文件一份， 需在响应文件 递交截止时间前上传至菏泽市公共资源电子交易平台 注：成交供应商在领取成交通知书时提交与电子版一致的一正四副纸质版响应文件。 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 递交响应文件的截止时间 | 2024年04月08日09时30分 |
| 21 | 递交响应文件 地点 | 菏 泽 市 公 共 资 源 电 子 交 易 平 台 (http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/) |
| 22 | 是否退还 响应文件 | 否 |
| 23 | 报价、磋商 时间和地点 | 时间：2024年04月08日 09 时 30 分 地点：成武县公共资源交易中心【菏泽市公共资源电子交易平台(http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/)递交加密版电子投标文件】。 磋商会议期间，保证上传文件中不见面开标联系方式畅通， 未按时参加开标会的， 视同认可开标结果。 |
| 24 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人； 磋商小组确定方式：采购人依法组建。 |
| 25 | 是否授权磋商小组 确定成交供应商 | 否，推荐三名成交候选人 |
| 26 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 27 | 本项目所属行业 | 建筑业 |
| 采购人补充的其他内容 |  |  |
| 28 | 履约保证金 | 无 |

| 29 | 工程款支付 方式 | 工程竣工验收合格后，按照财政局财审的单价付至总工程款的80%，满一年后付至总工程款的100%。 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 质保期 | 两年 |
| 31 | 最高限价 | 345.336423万元 超出最高限价的为无效报价。 |
| 32 | 信用评价 | 供应商须在项目开标前，进入菏泽市政府采购公 共服务平台（http://ggzypz.heze.gov.cn/），在服 务平台点击【菏泽市政采信用管理系统】进入信用系 统完成账号注册（已有账号的无需重复注册） ，登录 系统截取当前的信用星级和分数，作为供应商信用情 况的参考。在项目评标结束后，供应商需登录菏泽政 采信用管理系统， 对本次项目的各阶段参与主体完成 信用评价并于系统内提交评价结果。信用系统具体操 作步骤详见【菏泽市政采信用管理系统】用户操作手 册（http://47.104.12.130:10000/user/login）。 |
| 33 | 电子招投标 报价须知 | 1、采购文件中其他章节与供应商须知有不一致 的内容，以供应商须知内容为准。 2、本次招标活动采用电子化招投标，供应商应 通过菏泽市公共资源电子交易平台 （http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/)上传经CA加密的电子投标文件。在线递交电子投标文件前，供应商应在领取采购文件页面下载投标文件制作软件安装包并安装，供应商应当使用投标文件制作软件及CA为投标文件加密（投标文件制作软件在电子采购文件领取页面下载，具体操作流程可详见供应商操作手册）。进行学习，加密时所有投标文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由供应商自行承担。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。 |

|  |  | 3、供应商须在投标文件递交截止时间前，通过 投标文件制作软件生成加密文件，并在采购文件规定 的投标文件递交截止时间前登录菏泽市公共资源电 子交易平台(http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/)递交电子投 标文件。供应商在递交投标文件之后、在规定的投标 文件递交截止时间之前， 可随时登录菏泽市公共资源 电子交易平台(http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/)撤回投标 文件。需要补充或修改投标文件时， 必须先撤回投标 文件， 修改后重新递交。重新递交的投标文件应按采 购文件的规定编制和CA加密。在投标文件递交截止时间后，不能修改或撤回投标文件。 4、因自身原因解密失败的，其投标文件将被拒 绝且作无效标处理。电子开标过程出现故障时，按相 有关部门的规定处理。注：供应商在使用电子招投标平台时，如遇交易系统软件操作技术问题，请联系技术支持：0530-5319003 |
| --- | --- | --- |
| 34 | 电子招投标的 应急措施 | 1.电子开标、评审如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评审时，应采取应急措施： 2.系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 3.系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 4.系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 5.病毒发作或受到外来病毒的攻击； 6.采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的； 7.其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 8.出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标， 对已在系统内评审的， 也应立即停止。交易中心信息 科确认问题原因后， 交易中心视情况提议， 并经评审 委员会同意后， 对于非系统原因的可将系统内加密版 电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审； 对于系统原因造成项目无法评审， 可将系统内评 9.审改为非加密电子版文件评审。采取应急措施时， 必须对原有资料及信息做妥善保密处理。 |

| 35 | 费用 | 1、图纸费用5000元； 2、招标代理费按照国家计委计价【2002】1980号文规定收费标准收取； 3、预算评审费6440.54元； 4、预算编制费按照行业标准收取。 |
| --- | --- | --- |
| 36 | 供应商出席 开标会 | 供应商代表出席开标会： 按照本须知的规定， 采购人 邀请所有供应商的法定代表人或委托代理人在线参 加开标会议。 |
| 37 | 其他 | 本次招标为电子招投标，编制响应文件需使用企业CA，供应商在获取采购文件后应进行企业CA办理。CA 注册有一定周期， 请及时办理以免影响本次投标，采购 文件一经发布， 视作已发放给所有供应商（发布时间 即为发出采购文件的时间） ，各供应商应随时关注项 目信息并及时下载电子版采购文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。 |
| 38 | 解释权 | 磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 如 有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以 合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合 同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外， 仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、报价文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的， 以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间 有不一致的， 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

供应商须知

# 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办 法》等有关法律法规和规章规定， 本项目已具备采购条件， 现采用竞争性磋商的方式进行采

购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 采购范围：采购人提供的全部资料。

1.3.2 计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1、供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、潜在供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安

全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应完成本项目的能力

3、拟派项目经理需具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全 生产考核合格证书（B 证） ，拟派注册建造师必须是在本单位注册的建造师且目前并未承担其在建工程。且提供2023年8月以来任意3个月的社保证明。

4、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网   （www.ccgp.gov.cn）或中国执行信息公开网列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、

政府采购严重违法失信行为名单”；

5、按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>  的通知》（财库〔2020〕46 号） 《山东省节能环保产品政府采购评审办法》【鲁财库〔2007〕 32 号】、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》【财库[2014]68 号】、《关于  促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库[2017]141 号】等文件要求执行， 本项目专门面向中小企业采购，投标人必须出具《中小企业声明函》；

6、供应商需按照《关于实行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》（菏财采[2022]9

号）规定提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函；

1.4.1 本次采购不接受联合体报价；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位； （2）为本项目的监理人（采购人）；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密， 违者应

对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外， 与本次磋商报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商自行踏勘现场，根据现场踏勘及周围环境情况。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的服务场地和相关的周边环境情况， 以便供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 供应商可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何 其它足以影响承包价的情况， 任何因忽视或误解服务情况而导致的索赔或工期延长申请将不被

批准。

1.10 预备会

本项目不召开预备会。

1.11 转包

禁止项目转包。项目服务过程发现存在项目转包情况， 采购人有权立即终止合同。 由此造

成的损失由供应商自行承担。

1.12 偏差

不允许负偏离。

# 2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、补充和修改，构成竞争性

磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全， 应及时向采购人提出， 以便补齐。如有疑问， 应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式 （包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式， 下同） ，要求采购人

对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 供应商获得磋商文件后，应仔细检查磋商文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的， 应在获得磋商文件后三日内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真 或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至： beiyuehuanbaokeji@163.com，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对磋商文件的 准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受磋商文件所有条款。供应商如不提出疑问，采购人及代理公司将视为完全认同竞争性磋商文件。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的， 澄清或者修 改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、 采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间 3 个工作日前， 在竞争性磋商公告发布同一媒 介发布澄清或者修改公告， 但不指明澄清或者修改问题的来源。磋商文件的澄清或者修改内容 是在磋商文件规定范围内对磋商文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述， 不得对磋商文 件实质性条款进行增减或者改动。若澄清或者修改内容已构成对磋商文件实质性条款增减或者 改动的， 采购人应当重新组织磋商或者延长响应文件递交截止时间和磋商时间， 否则采购人或

者采购代理机构应承担相应的法律责任。

2.3.2 磋商文件的澄清或修改文件在竞争性磋商公告发布同一媒介发布公告后， 方可作为 磋商文件组成部分并具有法律效力， 任何口头答复、通知无效。磋商文件的澄清、修改在同一内容的表述尚不一致时，以最后发出并经公告的为准。

2.3.3 供应商认为磋商文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的， 应在

规定时间内一次性全部提出。

2.4 最高限价

最高限价：345.336423万元。供应商报价不得高于最高限价，否则按无效报价处理。

3. 响应文件

3.1 构成响应文件的其他材料

3.1.1 按照磋商小组要求递交的澄清、补充、修改及说明。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件应包括下列内容：

(1)报价一览表；

(2)投标函；

(3)法定代表人身份证明及身份证扫描件或法人授权委托书及委托人身份证扫描件；

(4)已标价工程量清单；

(5)施工组织设计及技术方案；

(6)项目管理机构；

(7)资格审查资料；

(8)供应商认为需要提交的其他材料；

3.3 竞争性磋商报价要求

3.3.1 供应商在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价；

3.3.2 报价一览表与报价文件正本不一致的，以报价一览表为准；

3.3.3 如果报价文件中大写报价和小写报价不一致时，以大写报价为准；

3.3.4 报价应包括人工费、材料费、施工机械使用费、规费、企业管理费、措施费、税金、

利润、风险因素等所有费用。施工过程中造成的一切事故、人身伤害、伤亡、地方关系协调等 所有费用全部由成交供应商自行承担， 供应商报价时应综合考虑承揽本项目中的各种风险并计

入报价。

3.3.5 供应商的报价应根据本工程设计文件和技术资料、竞争性磋商、施工现场条件、采 购限价、材料要求及有关说明、竞争性磋商答疑及有关资料， 结合自身实际情况以及目前市场 材料价格信息和现行工程造价计价取费的有关规定， 根据竞争性磋商文件进行自主报价。但供应商的报价不得低于企业成本。

3.3.6 供应商可通过现场踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、地址情况、 装卸限制及任何其他足以影响价格的情况， 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延

长申请将不被批准。

3.3.7 各供应商须根据采购人提供的工程量清单，进行自主市场报价，供应商任何漏项、 漏报、少报、错报所产生的后果， 任何漏项、漏报、少报采购人视为供应商让利， 若错报供应商应承担全部责任。

3.3.8 供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理

3.3.9 响应文件中的报价均采用人民币表示。

3.4 响应文件有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的， 采购人以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.5 资格审查资料

供应商在编制响应文件时， 应按竞争性磋商文件要求提供相关资料，以证实其各项资格条 件满足本要求，具备完成本项目的供货能力。在磋商过程中，供应商名称发生变更的，必须提

供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其响应文件将被拒绝。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文

件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、竞争性磋商报价有效期、质量要求、技

术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或者电子签 章。委托代理人签字的， 响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂 改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人

或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 成交供应商在领取成交通知书时递交与投标时电子版一致的纸质版响应文件正本 一份， 副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正

本不一致时，以正本为准。

3.6.5 经过加密的电子版响应文件一份，需在响应文件递交截止时间前在菏泽市公共资源

电子交易平台递交。

# 4. 报价

4.1 响应文件的密封

4.1.1 报价文件的密封和标记详见投标须知前附表规定。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 响应文件的递交：各供应商应在本竞争性磋商文件“第二部分供应商须知前附表”

规定的递交截止时间前，将加密的电子版响应文件上传至菏泽市公共资源电子交易平台。

4.2.2 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的响应文件， 为无效文件， 采购

代理机构将拒绝接收。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的递交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递

交的响应文件，具体要求详见供应商须知前附表。

# 5. 公开报价

5.1 公开报价的时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间） 和地点公开开标， 会议由代

理机构主持。投标人法定代表人或其委托代理人进入网上开标大厅进行签到以证明其出席。

5.2 公开报价程序

5.2.1 电子响应文件递交截止时间同公开报价时间一致。

5.2.2 在响应文件递交截止时间前半小时， 各供应商即可插入 CA 锁，使各自的电子报价

文件处于待解密状态。截止时间到达且全部供应商的电子报价文件处于可解密状态后， 插入代

理公司 CA 锁正式解密报价文件。

5.2.3 供应商可在响应文件递交截止时间前任意时间制作并上传报价文件，若响应文件已 处于待解密状态，开标前放弃报价或撤回文件的， 请联系现场代理公司工作人员并出具撤回申

请进行撤回。

5.2.4 响应文件递交截止时间后，电子平台系统将不再接收电子响应文件，未按时上传响 应文件或递交有关材料的企业将作无效标处理。供应商在响应截止时间后到达、截止时间未携 带 CA 锁、拒绝解密、开标时间后离开导致无法解密或因自身原因在规定时间内（每家企业

限 30 分钟）解密失败的，其响应文件将被拒绝且作无效标处理。

# 6. 磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 采购人从经相关部门批准的专家库中随机抽取有关专家，竞争性磋商小组人数为 3

人。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

6.1.2 磋商小组成员要依法独立评审， 并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要 共同认定的事项存在争议的， 按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员

应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

6.1.3 磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者 暗示其倾向性、引导性意见，不得修改竞争性磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询 采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小

组不得修改评审结果或者要求重新评审， 但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。

# 7. 评审

7.1 评审

7.1.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法

对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得

分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时， 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个

供应商每项评分因素的得分。

7.1.2 按照评审后综合得分由高到低顺序排列。评审得分相同的， 按照最后报价由低到高

的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术文件得分高低排列。

7.1.3 评审完成后，磋商小组向采购人提出评审报告， 评审报告由磋商小组全体成员签字

确认。

# 8. 确定成交候选供应商

8.1 坚持公平、公正地对待所有的磋商供应商。

8.2 按照同一评审程序及方法、标准评审磋商供应商的响应文件，详细评审办法见本磋商

文件第三章。

8.3 磋商小组按磋商文件第三章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定 3 名成交

候选供应商。

# 9.磋商过程保密

9.1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评

标原则，公正、平等地对待所有供应商。

9.2 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当

事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

9.3 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则

其响应文件将被作为无效响应文件。

9.4 磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进

行公布。

# 10.成交通知

10.1 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改

变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

# 12.签订合同

12.1 成交单位自收到《成交通知书》后，应按规定与采购单位签订合同，如有特别约定 的， 从其约定。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的

损失的，该成交供应商应予以赔偿。

12.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的。 给成交供应商造成损失的，还

应当赔偿损失。

12.3 合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容。

12.4 竞争性磋商文件、响应文件、成交通知书及成交人在评审过程中就有关问题做出的

书面说明或承诺等是合同的组成部分。

12.5 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交资格的，采购人可以与排在成

交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

12.6 违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

# 13.纪律和监督

13.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法权益。

13.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交资 格， 不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交资格；供应商不得以任何方式干扰、影

响磋商工作。

13.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比 较、成交供应商的确定情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离 职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“竞争性磋商评审办法”没有规定的评审因素

和标准进行磋商。

13.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文

件的评审和比较、成交供应商的确定情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

13.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律法规和规章规定的， 有权向有关行

政监督部门投诉。

第三章  竞争性磋商评审办法

资格审查前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 资格评审 标 准 |  | 中小企业声明函 | 有效的《中小企业声明函》 |
|  |  | 营业执照（副本） | 有效统一社会信用代码的营业执照副本 |
|  |  | 法定代表人或其授权委托人身份证明 | 法定代表人身份证（法定代表人参与） 或法人授权委托书、被委托人身份证（被委托人参与） |
|  |  | 信用信息查询 | 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）网 站或中国执行信息公开网列入“失信被执行 人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违 法失信行为名单” |
|  |  | 供应商资格信用承诺 | 提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函 |
|  |  | 资质证书 | 符合第一章“供应商资格要求”规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第一章“供应商资格要求”规定 |
| 3.1. 2 | 形式评审 标 准 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
|  |  | 投标函签字或盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3.1. 3 | 响 应 性 评审标准 | 报价内容 | 符合供应商须知规定 |
|  |  | 工期 | 符合供应商须知前附表规定 |
|  |  | 项目质量 | 符合供应商须知前附表规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |

# 一、评审程序：

1、资格性审查。

本项目资格后审实行合格制，各供应商须在投标截止时间前将以下资格性审查资料的扫描件（或复印件）附到响应文件中，并加盖单位公章，磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明进行审查，磋商小组会对以下资料进行审查，资格审查时若有一项不合格的均为无效响应文件，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标：

（1）按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的 通知》（财库〔2020〕46 号）要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商必须出具《中小企业声明函》；

（2）带有统一社会信用代码的营业执照副本；

（3）资质证书；

（4）项目经理有关证书；

（5）法定代表人身份证（法定代表人参与）或法定代表人授权委托书及委托代理人身份

证（委托代理人参与）；

（6）提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函；

（7）信用信息查询结果。

营业执照、资质证书的法定代表人（或主要负责人）的姓名应与法人代表身份证明一致。

在资格审查过程中，供应商名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出

具的相关证明，否则其报价申请将被拒绝；更换供应商的，其报价将被拒绝。

供应商提供证件不全或提供证件不符合资格审查办法要求的，将作为无效报价予以否决。

2、符合性审查。 磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是 否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作

出响应。

3、在符合性审查中如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋

商，磋商小组当场告知供应商：

（1）无法定代表人或其有效委托的授权人的签字，或未按磋商文件的要求加盖公章的；

（2）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（3）不满足磋商文件其他实质性要求的；

4、磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估， 确定与各供应商磋商的具

体内容。

5、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

6、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以 及合同草案条款， 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。 并以书面形式通知所有参加磋商的供应商， 该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按 照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权代表签 字或者加盖公章。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被拒绝。

7、磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报 价。最终报价不得高于第一次报价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，按其上一 次报价进行评审。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求

和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用最后报价进行综合评分。

# 二、评审方法及标准：

采用综合评分法，总分为 100 分。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的 响应文件等进行综合评评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列， 推荐三名候选成交供 应商； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按

技术文件得分高低排列。

评分办法

| 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 部 分 | 报价 （10分） | 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的 报价为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的报价得分按下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最终报价)×10%×100 注：价格分计算保留小数点后两位 |
| 技 术 | 施工方案及技术措施（10 分） | 供应商针对本项目提供的施工方案及技术措施完善，工艺先进、方法科 学合理、可行的， 能指导具体施工并确保安全，由磋商小组打分， 内容完善打10分，内容不够完善打8分，内容一般打6分，不做描述不得分。 |
|  | 质量保证措施计划（10 分） | 供应商针对本项目提供的质量保证措施计划完整， 内容完善、可行的， 由磋商小组打分，内容完善打10分，内容不够完善打8分，内容一般打6分，不做描述不得分。 |

|  |  | 供应商针对本项目提供的施工总进度计划及保证措施完整，在施工工艺、 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工总进度 | 施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施 |
|  | 计划及保证措施（10分） | 且措施得当，由磋商小组最打分，内容完善打10分，内容不够完善打8分，内容一般打6分，不做描述不得分。 |
|  | 施工安全措 施计划 （10分） | 供应商针对本项目提供的施工安全措施计划完整， 内容完善、可行的， 由磋商小组打分， 内容完善打10分，内容不够完善打8分，内容一般打6分，不做描述不得分。 |
|  | 文明施工措 施计划 （10分） | 供应商针对本项目提供的文明施工措施计划科学合理， 内容完善、可行 的，由磋商小组打分，内容完善打10分，内容不够完善打8分，内容一般打6分，不做描述不得分。 |
|  | 劳动力、机 械设备和材 料投入计划 （10分） | 供应商针对本项目拟配置的机械设备、劳动力、主要物资及投入计划与 工期、质量、施工工艺相呼应，调配投入计划合理、准确，完全满足施 工需要的，由磋商小组打分， 内容完善打10分，内容不够完善打8分，内容一般打6分，不做描述不得分。 |
|  |  | 供应商针对本项目实际情况，对于环境保护有先进、具体、完整、可行 |
|  | 施工环保措 |  |
|  |  | 的实施措施，采用规范正确；符合山东省有关规定，完全满足施工需要 |
|  | 施计划 |  |
|  |  | 的，由磋商小组打分，内容完善打10分，内容不够完善打8分，内容一般打6分，不做描述不得分。 |
|  | （10分） |  |
|  | 施工的重点 和难点及保 证措施 （10分） | 供应商针对本项目提供的施工的重点和难点及保证措施合理有效，内容 完善、可行的，由磋商小组分，内容完善打10分，内容不够完善打8分，内容一般打6分，不做描述不得分。 |
|  | 企业信誉实力（6分） | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的，且在有效期内的： 1、质量管理体系认证证书； 2、环境管理体系认证证书； 3、职业健康安全管理体系认证证书； 上述证书提供一项得2分，不提供不得分，最高得6分 |
|  | 人员配备 （4分） | 项目班子其他人员（不含项目经理）每具有一个一级建造师得2分，本项最多得4分。 |

注 ：在本次评 审办法中所涉及到 的有关证件等，均须供应商提供有效证件（与响应 文件 同 时提交 ）。提供虚假证件者，责任自 负，其 响应文件按无效处理，并提请有关主管部门依法进行处理。

- 政府采购政策

- （1）促进中小企业发展

按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》 （财库〔2020〕46 号）要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商必须出具《中小企业声

明函》。

（2）支持监狱企业发展

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定： 在政府采购活动中， 监狱企业视同小型、微型企业， 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采

购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生

产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）促进残疾人就业政府采购政策

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 财库 〔2017〕141 号文件规定：在政府采购活动中， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受

预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时， 应当提供本通知规定的《残疾人福

利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

第四章  合同条款及格式

政 府 采 购 合 同

（正本）或（副本）

合同编号：

采购单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

签订日期：

签订地点：

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定， 遵循 平等、自愿、公平和诚实信誉的原则，双方就                     工程施工及有关事项协商

一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：                                       。

3.工程立项批准文号：                               。

4.资金来源：                                       。

5.工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

5. 工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：             年        月       日。

计划竣工日期：             年        月       日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣

工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                           标准。

四、签约合同价、合同价格形式及工程进度款支付

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥           元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥           元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥           元)。

2.合同价格形式：                                    。

五、项目经理

承包人项目经理：                               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、 优惠和承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工， 确保工程质量和安全， 不进行

转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的， 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订

与合同实质性内容相背离的协议。

4.优惠条款：              。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年       月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                    生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

发包人：   (公章)                      承包人：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：                               地  址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                              账  号：

第二部分 通用合同条款

参照（GF—2017—0201）建设工程施工合同通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 1、合同协议书； 2、合同条件； 3、洽商、变更等明确双方

权利义务的纪要、协议； 4、成交通知书； 5、投标书及其附件； 6、竞争性磋商文件； 7、本合 同专用条款； 8、本合同通用条款； 9、图纸； 10、工程量清单； 11、确定工程造价的工程报价

单或工程预算书； 12、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 13、法律、行政法规。 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称： 另行通知；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称： 另行通知  ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                 。

1.1.3.9 永久占地包括：                                          。

1.1.3.10 临时占地包括：                                         。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》

等本合同适用及涉及的现行法律法规及地方规章制度   。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰 工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理条例》等本工程及本合同适用或涉及的全 部规范、标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 所有适用规范、标准全部由承包人自行获取，

发包人不再另行提供  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /                      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：参照本项目竞争性磋商文件供 应商须知、技术标准及要求、工程量清单等章节的要求   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1、合同协议书；2、成交通知书；3、投标书及其附件、竞 争性磋商文件； 4、本合同专用条款、5 本合同通用条款； 6、标准、规范和其他有关技术资料、 技术要求； 7、已标价工程量清单或预算书； 8、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；

9 其他合同文件； 10、法律、行政法规。 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工日期七天前；

发包人向承包人提供图纸的数量： 发包人向承包人提供一般不少于壹套的图纸。如需增加

图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容： 发包人发包给承包人施工的全部内容的设计图纸（须承

包人自行深化设计的内容除外） 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 与本项目施工、检查、验收有关的设计项目质量、安

全、进度、财务、合同管理等各项施工资料文件；

承包人提供的文件的期限为： 执行施工验收规范；

承包人提供的文件的数量为： 执行施工验收规范；

承包人提供的文件的形式为： 纸质或电子版书面文件；

发包人审批承包人文件的期限： 执行施工验收规范。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指

令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场发包人办公室或发包人所在地；

发包人指定的接收人为： 另行约定。

承包人接收文件的地点： 施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为： 另行约定。

监理人接收文件的地点： 施工现场监理人办公室或监理人所在地；

监理人指定的接收人为： 另行约定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 同施工场地边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 开工前公 共道路通道开通， 使用要求能满足施工组织设计中一般运输量及最高载重车通行要求， 施工场

地通道由承包人自行负责。 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所有。   关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人应对发包人提供的图纸保密， 不 得将图纸信息及技术资料随意透漏给其他人， 未经发包人及图纸设计方同意， 承包方不

得将本项目图纸及技术信息用于其他项目。因图纸保密发生的费用由发包人承担。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /                      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时， 是否调整合同价格： 出现工程量清单错误、漏项时， 参照本项目

竞争性磋商文件、工程量清单、施工图纸约定说明执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 出现偏差部分涉及价款未超过合同总价款的 5%不

予调整。 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                  ；

身份证号：                                  ；

职    务：                                  ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                   。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前三天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件， 包括： 开工前，施工场地达到三通一平  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /               。

发包人是否提供支付担保：                           。

发包人提供支付担保的形式：                         。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 执行工程施工竣工验收规范。

承包人需要提交的竣工资料套数： 执行工程施工竣工验收规范。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收前  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按竣工验收规范规定编纂整理。

（10）承包人应履行的其他义务： 执行本协议其他部分约定内容。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名： 执行承包人响应文件；

身份证号：                ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：             ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：            。

承包人未提交劳动合同， 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：          。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：           。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                   。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：              。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前七天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 按无主要施工管理人员

处理，除以每人每天 1000 元罚款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    须经监理人及发包人批

准  。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按无主要施工管理人员处理， 处以

每人每天 1000 元罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以每人每天 1000 元罚款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 全部工程       。

主体结构、关键性工作的范围： /

。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： /                         。

其他关于分包的约定：   /

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /                       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   从承包人进驻施工现场

至竣工验收合格退场  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是                       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  执行本项目竞争性磋商文件。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 参照监理规范及监理合同       。

关于监理人的监理权限： 代表发包人进行施工现场监理     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行监理合

同   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名： 另行通知        ；

职    务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：                 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定：

（1）/                                   ；

（2）/                                   ；

（3）/                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 参照本项目竞争性磋商文件供应商须知、技术标准及要求部

分的规定     。

关于工程奖项的约定： 参照本项目竞争性磋商文件供应商须知、技术标准及要求部分的规

定   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款。 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行通用条款     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  由承包人负责，其他相关内容执行通用条款。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人负责编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执行通用条款         。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条

款   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条

款    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   执行通用条款     。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   执行通用条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   执行通用条款  。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人

有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限：   执行通用条款         。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每天罚款合同总价款的千分之二  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价款的百分之十  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /                 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/                                           ；

（2）/                                           ；

（3）/                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： /                                  。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行通用条款           。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

/                                                         。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 执行通用条款          。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 另行通知         。

施工现场需要配备的试验设备： 另行通知                   。

施工现场需要具备的其他试验条件： 另行通知                  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  由监理人另行通知               。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 设计变更、现场签证索赔及本协议约定进行变更的其他内

容      。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用条款     。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款           。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为： 不奖励        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须采购的暂估价项目

对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须采购的暂估价项目

对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式： 承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： /                     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是否调整执行本项目竞争性磋商文件供应商须

知、技术标准及要求部分的约定，如调整按以下第 2 种方式执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

/                                                 ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 投标截止时间 28 天前， 本地建设主管部门发布的最新材料市

场信息价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的： 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已

标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的： 专用合同条款 合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单

或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的： 专用合同条

款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： /

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

3、其他价格方式：                                        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                   /              。

预付款支付期限：                          /              。

预付款扣回的方式：                      /               。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无预付款                  。

预付款担保的形式为：                                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 执行相关国家、行业计量标准         。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 执行通用条款                          。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用条款                    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 执行通用条款                        。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕

约定进行计量：                        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见供应商须知

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用条款         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   执行通用条款       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用条款    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 执行通用条款             。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /

。

（2）发包人支付进度款的期限： 执行通用条款        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 执行通用条款      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：   48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   执行通用条款              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程验收证书的违约金的计算方法：

执行通用条款                  。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   执行通用条款       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

/                                                  。

承包人未按时移交工程的， 违约金的计算方法为： 按照工期拖延进行处理， 处合同总价千

分之二每天的罚款  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序 工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由                       承担；

（2）无负荷联动试车费用由                       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 7 天  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   执行通用条款        。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款                 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   执行通用条款      。

发包人完成竣工付款的期限：   执行通用条款             。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   执行通用条款         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式五份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：   执行通用条款     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   见付款周

期                    。

（2）发包人完成支付的期限：    见付款周期      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自实际竣工日期起 12 个月        。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   无  。在工程项目竣工前， 承包人按专用合同条款第

3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                    ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:   质量保证金的扣留金额执行本协议第12款的约定       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款

的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式 :                                      。

关于质量保证金的补充约定： /                 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：             。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转

由他人实施的违约责任：                                           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原

因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：              。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：           。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责

任：                                。

（7）其他：                                           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约

行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                       。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 本合同履行过程中， 在本合同范围内， 如因承包 人的责任给发包人造成损失的， 承包人负责赔偿因其违约给发包人造成的损失； 如承包人违反

本合同相关规定的，发包人有权按照相关约定对承包人进行处罚       。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                            。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以 其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人承担相应租赁、使用费用， 具体费用双方另行

约定   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情

形：                                                 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后      天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     执行通用条款                  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 执行通用条款                        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： /               。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款          。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /                            。

选定争议评审员的期限：  /                                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /                     。

其他事项的约定：   /                                      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /                          。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 本项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

第五章 工程量清单

请在成武县人民政府网下载清单

第六章 图纸

（另附）

第七章  技术标准和要求

具体详见图纸及工程量清单， 本工程所用材料、设备及施工必须达到国家或行业现行标准、

规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以最新颁布者为准。

第八章 响应文件格式

响应文件封面以公共资源电子系统生成为准

目  录

具体目录排版以公共资源电子系统生成为准

### 一、报价一览表

注：以公共资源交易系统中的报价一览表格式为准。

### 二、 投标函

注：以公共资源交易系统中的投标函或报价函格式为准。

### 三、（1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年     月     日

经营期限：

姓名：               性别：          年龄：     职务：        _

系                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：                        （盖单位章）

年     月      日

法人参加投标可不提供授权委托书

（2）法定代表人授权委托书

本人        （法人姓名）系                        （供应商名称）的法定代 表人， 现委托            （被委托人姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，  以我方名 义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                  （项

目名称）   响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

#### 四、已标价工程量清单

#### 五、施工组织设计及技术方案

1．供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划 等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措 施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施， 如特殊条件下施工技术、减少噪

音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附图表，具体要求详见评标办法。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二） 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、身份证复印件， 可附管理过 的项目业绩须附合同协议书复印件。技术负责人应附身份证复印件； 其他主要人员应附职称

证复印件（执业证或上岗证书复印件）或经相关主管部门出具证明资料。

七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编 码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二） 供应商资格审查资料

备注：按照本竞争性磋商文件资格审查要求提供扫描件至响应文件，并加盖公章。

附件 1：           中小企业声明函（工程、服务）

（参考）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施 工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）属，于（采购文件中明确的所属行业）承；建（承接）企业为（企业名

称），从业人员                  人，营业收入为       万元，资产总额为     万

元，属于（中型企业、小型企业、微型企业；）

2.  （标的名称）属，于（采购文件中明确的所属行业）承；建（承接）企业为（企业名

称），从业人员                  人，营业收入为        万元，资产总额为     万

元，属于（中型企业、小型企业、微型企业；）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业

的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

附件 2：             监狱企业证明材料（如是）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件。

企业名称（公章）：

日期

附件 3：          残疾人福利性单位声明函（如是，供参考）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单 位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人

福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期： 年 月 日

附件 4：              菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函

（法人或其他组织）

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动（以开启时间为准） 前 3 年内，供应商和其法定 代表人无行贿 犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的 政府采购活动的证明材料；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标（成交） ，将在评审（评标） 环节结束后 5 个工作日内， 按采购文件要求， 向采购人提供下列材料原件进行核验：

（1）营业执照或事业单位法人登记证书；

（2）税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业 税或企业所得税的凭据；

（3）参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资

产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；

（4）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或

社会保险缴纳清单）；

（5）其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签字或盖章）：

社会信用代码：

供应商名称（盖章）：

年   月   日

#### 八、供应商认为需要提交的其他材料

格式自拟。

# 九、近3年内无重大违法记录的书面声明

（法定代表人或被授权人签字或盖章，原件加盖单位公章）

致（采购人）               ：

我公司在参加（项目名称、标包）（项目编号： ）项目招标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关文件均真实、有效。若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚款。

特此声明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话:

日  期：年月日

## 十、对竞争性磋商文件认同程度的声明

（采购人）           ：

经我方对《成武县汶上集镇衔接推进区苏张庄、秦田庄污水管网建设工程项目竞争性磋商文件》仔细、认真的研究之后，对竞争性磋商文件中所有的规定要求、条件全部确认，对竞争性磋商文件的全部内容予以认同。

特此声明！

供  应  人：      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日    期：     年      月      日